CROMA PRINT

Plano de Implementação — WhatsApp + IA com Contexto Completo

Arquitetura Final Validada — Worker Persistente + MCP Tools

29 de março de 2026

# 1. Decisão Arquitetural Final

Arquitetura escolhida: Worker Node.js persistente com acesso direto às ferramentas MCP, rodando 24/7 em servidor próprio (Railway/Render).

Por que esta arquitetura vence as demais:

| Opção | Veredicto | Motivo |
| --- | --- | --- |
| A) Claude API + tool_use direto | VENCEDORA (adaptada) | Claude via OpenRouter recebe as mesmas tool definitions do MCP. Worker executa as tools localmente. Melhor custo-benefício. |
| B) MCP via HTTP/SSE | Desnecessária | Adiciona complexidade de rede sem ganho real. O worker já importa as funções diretamente. |
| C) Fila + Worker persistente | PARCIALMENTE ADOTADA | O conceito de worker 24/7 é correto. Mas não precisa de fila dedicada — Supabase já é a fila (status pendente). |
| D) Claude Code hooks | Inviável | Depende do desktop aberto. Não é robusto para produção 24/7. |
| E) Supabase Realtime | FASE 2 | Excelente para reduzir latência de polling para <2s. Implementar depois. |
| F) Scheduled Task Cowork | ATUAL (substituir) | Funciona mas tem delay de 2min e depende do app aberto. |

# 2. Verdade Técnica Sobre o Claude

O Claude do Cowork/Desktop NÃO pode ser o motor de produção 24/7. Depende do app aberto, da sessão ativa, e as scheduled tasks têm delay de polling. Não é robusto.

A solução real:

O worker Node.js usa Claude via OpenRouter (modelo anthropic/claude-sonnet-4) com tool_use. A diferença crucial: o worker importa as MESMAS funções do MCP Server como módulos Node.js. O Claude via API recebe tool definitions idênticas e o worker executa as tool calls localmente contra o Supabase.

Isso dá ao Claude via API o MESMO poder que o Claude do Cowork tem — consultar clientes, ver pedidos, calcular preços, gerar orçamentos — porque as ferramentas são as mesmas, só o transporte muda.

Custo estimado por mensagem:

- Claude Sonnet via OpenRouter: ~R$0,02-0,05 por mensagem (input + output tokens)

- Com 20 mensagens/dia: ~R$1/dia = ~R$30/mês em IA

- Hosting (Railway): R$0-25/mês

- Total: ~R$30-55/mês para operação completa 24/7

# 3. Arquitetura Final — Fluxo Completo

## 3.1 Fluxo Ponta a Ponta

Cliente WhatsApp

↓

Meta Cloud API → Webhook Edge Function (Supabase)

↓

1. Valida assinatura HMAC

2. Deduplica por whatsapp_message_id

3. Cria/encontra lead

4. Cria/encontra conversação

5. Salva mensagem com status='pendente'

6. Notifica Telegram

7. Retorna HTTP 200 (< 3 segundos)

↓

Worker Node.js (Railway, 24/7)

↓

1. Poll a cada 5s: SELECT WHERE status='pendente'

2. Lock: UPDATE status='processando', locked_at=now()

3. Carrega contexto (lead, histórico, pedidos)

4. Detecta escalação → se sim, notifica Junior e para

5. Chama Claude via OpenRouter com tool_use

6. Claude decide: responder / pedir detalhes / gerar orçamento

7. Worker executa tool calls (mesmas funções do MCP)

8. Envia resposta via WhatsApp Cloud API

9. Salva resposta no banco, status='respondida'

10. Notifica Junior no Telegram com resumo

## 3.2 Componentes

| Componente | Onde roda | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Webhook Edge Function | Supabase (Deno) | Receber mensagem, deduplicar, salvar, notificar |
| Worker Node.js | Railway/Render (24/7) | Processar mensagens, chamar IA, executar tools, responder |
| Claude Sonnet (OpenRouter) | API externa | Decidir ação, gerar resposta, solicitar tool calls |
| MCP Tools (importadas) | Dentro do Worker | Consultar/alterar dados no Supabase (26 ferramentas) |
| WhatsApp Cloud API | Meta | Enviar mensagens de resposta |
| Telegram Bot | Telegram API | Notificar Junior de tudo que acontece |
| Supabase (Postgres) | Supabase Cloud | Persistência, fila de mensagens, dados do CRM |

# 4. Desenho Técnico do Worker

## 4.1 Estrutura de Pastas

croma-worker/

package.json

tsconfig.json

.env                    # secrets (não commitar)

src/

index.ts              # Entry point + polling loop

config.ts             # Env vars + constantes

processor.ts          # Lógica principal: lock → contexto → IA → resposta

ai-engine.ts          # Claude via OpenRouter com tool_use

tools.ts              # Wrapper das 26 ferramentas (importa do MCP)

tool-definitions.ts   # JSON schemas das tools para o Claude

context-builder.ts    # Monta contexto do lead/conversa/pedidos

whatsapp.ts           # Enviar mensagem via Meta Cloud API

telegram.ts           # Notificar Junior

supabase.ts           # Client Supabase com service_role

escalation.ts         # Regras de escalação/handoff

business-rules.ts     # Regras de negócio (preço, prazo, limites)

logger.ts             # Log estruturado

## 4.2 Fluxo do processor.ts

- Query: SELECT * FROM agent_messages WHERE status='pendente' AND locked_at IS NULL ORDER BY created_at LIMIT 5

- Para cada mensagem: UPDATE status='processando', locked_at=now(), locked_by='worker-1'

- Timeout safety: se locked_at > 5 min atrás e status='processando', libera (volta pra 'pendente')

- Carrega contexto via context-builder (lead, últimas 10 msgs, pedidos recentes, estoque relevante)

- Verifica escalação (keywords + valor + tipo de pedido)

- Se escalar: notifica Telegram, marca status='escalada', não responde

- Senão: chama ai-engine com prompt + tools

- Claude retorna tool_calls → worker executa cada uma via tools.ts

- Claude retorna resposta final → worker envia via WhatsApp

- Salva resposta, marca original como 'respondida', notifica Telegram

## 4.3 Como o AI Engine Funciona

O ai-engine.ts chama o endpoint /chat/completions do OpenRouter com:

- model: anthropic/claude-sonnet-4

- messages: system prompt (identidade Croma + regras) + contexto do lead + histórico conversa + mensagem atual

- tools: array com as 26 tool definitions (mesmo formato do MCP)

- tool_choice: auto

Quando Claude retorna tool_calls, o worker executa localmente (funções que fazem queries/mutations no Supabase) e devolve os resultados. Claude então gera a resposta final com os dados reais.

Exemplo: Cliente pede orçamento de 10 banners 100x150 com ilhós:

- Claude chama tool croma_listar_materiais (busca banner vinilico)

- Claude chama tool croma_consultar_estoque (verifica disponibilidade)

- Claude calcula preço com base nos dados retornados + regras_precificacao

- Claude gera resposta: 'Olá! Para 10 banners 100x150cm com ilhós, o valor fica em R$XX. Prazo de 3 dias úteis...'

# 5. Alterações no Banco de Dados

Apenas 1 migration simples. Não precisa de tabelas novas.

## 5.1 Colunas novas em agent_messages

ALTER TABLE agent_messages

ADD COLUMN locked_at TIMESTAMPTZ,

ADD COLUMN locked_by TEXT,

ADD COLUMN tentativas INT DEFAULT 0,

ADD COLUMN erro_detalhes TEXT;

CREATE INDEX idx_agent_msg_pendente

ON agent_messages (status, locked_at)

WHERE status = 'pendente';

-- Liberar mensagens travadas (safety net)

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_unlock_stale_messages()

RETURNS void AS $$

UPDATE agent_messages

SET status = 'pendente', locked_at = NULL, locked_by = NULL

WHERE status = 'processando'

AND locked_at < NOW() - INTERVAL '5 minutes';

$$ LANGUAGE sql;

## 5.2 Coluna nova em agent_conversations

ALTER TABLE agent_conversations

ADD COLUMN automacao_pausada BOOLEAN DEFAULT false,

ADD COLUMN pausada_motivo TEXT,

ADD COLUMN pausada_em TIMESTAMPTZ;

Quando automacao_pausada = true, o worker ignora mensagens desta conversa (handoff humano).

# 6. Regras Operacionais do Agente

## 6.1 Quando responder automaticamente

- Perguntas sobre produtos, materiais, preços

- Pedidos de orçamento (com dados suficientes)

- Consulta de status de pedido existente

- Informações gerais sobre a Croma (horário, localização, serviços)

- Saudações e primeiros contatos

- Follow-ups de conversa em andamento

## 6.2 Quando escalar para Junior (NÃO responder)

- Keywords de reclamação/jurídico (cancelar, advogado, procon, etc.)

- Orçamentos acima de R$10.000

- Pedido de desconto acima de 15%

- Cliente pede falar com 'responsável', 'dono', 'gerente'

- Assunto fora do escopo (RH, jurídico, pessoal)

- 3 mensagens seguidas sem resolução (loop detectado)

## 6.3 Nunca fazer sozinho

- Criar pedido (apenas proposta/orçamento)

- Aplicar desconto em proposta

- Prometer prazo específico de entrega

- Cancelar pedido ou proposta

- Alterar dados financeiros

- Enviar proposta final sem que Junior confirme

## 6.4 Segurança

- Service role key APENAS no worker (nunca em Edge Function)

- Worker só executa SELECTs automaticamente. INSERTs/UPDATEs apenas via tools específicas com validação

- Rate limit: máx 5 mensagens/minuto por conversa

- Retry: máx 3 tentativas. Após isso, marca como 'erro' e notifica Junior

- Audit trail: toda mensagem enviada é salva no banco com metadata completa

- Proteção contra duplicidade: whatsapp_message_id é único

# 7. Plano de Implementação

## Fase 1 — Produção (1 semana)

| Passo | Tarefa | Esforço |
| --- | --- | --- |
| 1 | Criar croma-worker/ com package.json, tsconfig, deps | 1h |
| 2 | Extrair lógica de tools do mcp-server para módulos importáveis | 3h |
| 3 | Implementar ai-engine.ts (Claude via OpenRouter com tool_use) | 3h |
| 4 | Implementar processor.ts (loop de polling + locking + contexto) | 3h |
| 5 | Implementar whatsapp.ts + telegram.ts | 1h |
| 6 | Migration: 3 colunas em agent_messages + 3 em agent_conversations | 30min |
| 7 | Testar local com mensagem fake inserida no banco | 2h |
| 8 | Deploy no Railway (env vars + Dockerfile) | 1h |
| 9 | Teste real: enviar mensagem no WhatsApp e validar resposta | 1h |

Total estimado: ~15 horas de desenvolvimento

Resultado: IA respondendo WhatsApp em 5-15 segundos, 24/7, com contexto completo da Croma.

## Fase 2 — Evolução (quando tiver demanda)

| Melhoria | Ganho | Esforço |
| --- | --- | --- |
| Supabase Realtime (pg_notify) em vez de polling | Latência de 5s para <2s | 4h |
| Cache de contexto para leads frequentes | Menos queries, resposta mais rápida | 2h |
| Fila de prioridade (cliente > lead) | Atendimento preferencial | 2h |
| Dashboard de monitoramento no ERP | Visibilidade das conversas IA | 6h |
| Fallback automático se OpenRouter cair | Alta disponibilidade | 2h |
| Múltiplos canais (Instagram, email) | Omnichannel | 8h |

# 8. Riscos e Mitigação

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenRouter fora do ar | Baixa | Alto | Fallback para GPT-4.1-mini ou fila de retry |
| Resposta errada/preço errado | Média | Alto | Claude nunca confirma pedido, só gera proposta. Junior aprova valores altos. |
| Worker cai | Baixa | Médio | Railway auto-restart. Mensagens ficam como 'pendente' até worker voltar. |
| Mensagem duplicada | Baixa | Baixo | Deduplicação por whatsapp_message_id no webhook |
| Loop de mensagens | Baixa | Médio | Rate limit de 5 msgs/min por conversa. Após 3 sem resolução, escala. |
| Custo de IA escala | Baixa | Baixo | ~R$0,05/msg. Mesmo com 100 msgs/dia = R$5/dia. Irrelevante. |
| Token WhatsApp expira | Muito Baixa | Alto | Token permanente (System User). Monitorar via health check. |

# 9. Recomendação Final

Implementar AGORA:

Worker Node.js em Railway com Claude Sonnet via OpenRouter + tool_use, importando as mesmas 26 ferramentas do MCP Server. Webhook atual continua leve (salva + notifica). Worker processa em 5-15 segundos.

Custo mensal total: ~R$30-55

R$25/mês Railway + ~R$30/mês OpenRouter (estimativa 20 msgs/dia)

Resultado:

- IA respondendo WhatsApp 24/7 com contexto completo da empresa

- Mesmas capacidades do Claude no Cowork (26 ferramentas, banco inteiro)

- Sem depender do desktop aberto

- Sem delay de 2 minutos

- Trilha de auditoria completa

- Escalação automática para Junior quando necessário

- Evolução gradual sem reescrever nada

Próximo passo: começar a implementação da Fase 1.

Posso começar a construir o croma-worker/ agora.